海西州突出生态环境问题整改销号公示

（格尔木市人民政府第二方面第四项问题第二条措施）

根据《海西州突出生态环境问题整改方案》《海西州省级各类生态环境保护督察反馈问题整改验收销号办法》要求，督察反馈的第二方面第四项问题“格尔木青海鸿鑫低品位铅锌矿石堆存区和高品位矿石无防扬散、防渗漏措施，矿石装卸、转运、破碎作业时扬尘问题突出，露天矿坑至原料堆场约1.5公里道路在车辆运输过程中扬尘问题突出”，第二条措施“格尔木市人民政府督促企业认真落实环评要求，强化生产过程中污染防治设施检查、维护、保养，确保正常运行，引导企业加大污染防治设施投入和改造力度，督促企业对破碎、运料传输带等易产生粉尘生产场地采取封闭、遮盖、喷淋等降尘抑尘措施，加大降尘作业频次，严格按照排污许可管理，定期开展污染物自行监测，及时公布监测信息”已完成整改，并经州第一核查验收销号组确认销号。

现将措施整改情况进行公示：一是建立环保设施检查、维护、保养制度，每班进行检查维护，确保正常运行。二是对堆存区周边安装防风抑尘网，对装卸、运输环节进行洒水降尘，对破碎环节的除尘器升级改造达到特排限值，共计投入资金748万元，目前各项降尘设施均正常运行。同时，加大降尘频次，每班每车8～10次降尘。三是按照排污许可要求，制定了自行监测方案，定期开展自行监测并公示。四是与中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司签订了《牛苦头矿区原矿堆场防渗硬化》工程合同，对高品位矿石堆场进行全面防渗硬化，目前已全部完工。

公示时间：自公示之日起连续五个工作日内

受理部门：格尔木市生态环境保护委员会办公室

联系电话：0979-8432596

环保热线：12369

邮寄地址：格尔木市黄河中路18号

海西州突出生态环境问题整改销号公示

（格尔木市人民政府第二方面第五项问题第二条措施）

根据《海西州突出生态环境问题整改方案》《海西州省级各类生态环境保护督察反馈问题整改验收销号办法》要求，督察反馈的第二方面第五项问题“格尔木融金矿业采矿区原料上料、破碎、筛分等环节扬尘问题突出，企业采矿过程中每日约产生3000方矿井涌水中的大部分经沉淀后向周边草原排放，未落实用于选矿不外排的环评要求”，第二条措施“格尔木市人民政府责令企业在生产过程中采取对易起扬尘的工段加装收尘设施、喷淋降尘等措施，对易产生扬尘的物料采取洒水、严密覆盖、设置防风抑尘墙等防风抑尘措施，有效降低扬尘污染”已完成整改，并经州第一核查验收销号组确认销号。

现将措施整改情况进行公示：一是对车间、车间皮带廊进行了密闭，对易起扬尘的颚破、中细碎、筛分、粉矿仓各安装一台布袋除尘器，并在颚破、中细碎以及皮带增加喷淋降尘设施，同时，对道路以及易产生扬尘的物料由两辆洒水车采取洒水降尘，加大洒水降尘作业频次。二是对部分破损的防风抑尘网进行了修复，扬尘得到有效抑制。三是根据《中华人民共和国大气污染防治法》，对企业未采取抑尘措施的违法行为，处以7万元的行政处罚，企业已缴纳罚款。

公示时间：自公示之日起连续五个工作日内

受理部门：格尔木市生态环境保护委员会办公室

联系电话：0979-8432596

环保热线：12369

邮寄地址：格尔木市黄河中路18号

海西州突出生态环境问题整改销号公示

（格尔木市人民政府第二方面第五项问题第三条措施）

根据《海西州突出生态环境问题整改方案》《海西州省级各类生态环境保护督察反馈问题整改验收销号办法》要求，督察反馈的第二方面第五项问题“格尔木融金矿业采矿区原料上料、破碎、筛分等环节扬尘问题突出，企业采矿过程中每日约产生3000方矿井涌水中的大部分经沉淀后向周边草原排放，未落实用于选矿不外排的环评要求”，第三条措施“格尔木市人民政府督促企业严格按照环评规定的矿井涌水排放方式规范排放，针对该企业后期可能存在矿井涌水增多问题，责令企业开展水资源论证工作，切实做好水体依法依规排放或合理利用。同时加大对企业的监管执法力度，压紧压实企业生态环境保护主体责任，确保企业守法经营”已完成整改，并经州第一核查验收销号组确认销号。

现将措施整改情况进行公示：一是市水利局已按照取水许可管理办法责令企业修编水资源论证报告，重新论证矿坑涌水量及使用量，经专家审查通过后取得取水许可批复文件。二是经专家论证，企业矿坑涌水外排不属于重大变更，无需重新报批环评手续。三是2025年6月，格尔木融金矿业开发有限公司提交《矿井水生态补水实施方案》，方案评审意见认为其符合生态优先理念和国家政策，技术方案总体可行。截至目前，该公司完成输水管道和加压水泵架设，将多余水用于选矿、降尘和绿化灌溉，矿坑涌水不外排，符合环评要求。

公示时间：自公示之日起连续五个工作日内

受理部门：格尔木市生态环境保护委员会办公室

联系电话：0979-8432596

环保热线：12369

邮寄地址：格尔木市黄河中路18号

海西州突出生态环境问题整改销号公示

（格尔木市人民政府第六方面第二项问题第一条措施）

根据《海西州突出生态环境问题整改方案》《海西州省级各类生态环境保护督察反馈问题整改验收销号办法》要求，督察反馈的第六方面第二项问题“格尔木唐古拉山镇垃圾填埋场进场垃圾未按规范要求分区逐层填埋、覆土压实、除臭和消杀等作业，场区蚊蝇肆虐臭气熏天，底部防渗膜大面积损毁，渗滤液下渗情况严重，环境风险隐患突出；翠都、沱鱼河、兴旺、诺拉等6家宾馆和部分餐馆产生的生活污水未经收集处理，直排周边低洼地以下渗方式消纳，臭气熏天；未建立化粪池清理转运机制，部分餐饮商户化粪池清运不及时，生活污水倾倒至雨水收集沟排入沱沱河”，第一条措施“格尔木市人民政府做好垃圾填埋场日常运行维护工作，严格按照生活垃圾填埋场入场控制要求接收垃圾，分区逐层填埋、覆土压实、除臭和消杀，规范填埋作业。对损毁防渗膜进行修复，规范建设渗滤液收集系统并定期清运渗滤液，定期开展地下水监测，防范化解环境风险隐患，确保唐古拉山镇沱沱河生活垃圾污染防治项目规范运行”已完成整改，并经州第一核查验收销号组确认销号。

现将措施整改情况进行公示：一是督促完成翠都、沱鱼河、兴旺、诺拉等6家宾馆和部分餐馆生活污水管道接入化粪池、隔油池工作，对沱沱河地区其他沿街所有商铺实行生活污水应接尽接，应纳尽纳；二是通过实施“生活污水污染防治项目”规范生活污水清理转运和规范处置。该项目于2023年6月15通过竣工验收，2023年12月22日根据市委、市政府工作安排，东城区将相关设施设备正式移交格尔木城市排水有限公司正常运行管理。三是市委、市政府通过印发《沱沱河地区全域生态环境问题整改方案》，进一步有效提升了沱沱河地区污水收集处置水平。

公示时间：自公示之日起连续五个工作日内

受理部门：格尔木市生态环境保护委员会办公室

联系电话：0979-8432596

环保热线：12369

邮寄地址：格尔木市黄河中路18号

海西州突出生态环境问题整改销号公示

（格尔木市人民政府第六方面第二项问题第二条措施）

根据《海西州突出生态环境问题整改方案》《海西州省级各类生态环境保护督察反馈问题整改验收销号办法》要求，督察反馈的第五方面第二项问题“格尔木唐古拉山镇垃圾填埋场进场垃圾未按规范要求分区逐层填埋、覆土压实、除臭和消杀等作业，场区蚊蝇肆虐臭气熏天，底部防渗膜大面积损毁，渗滤液下渗情况严重，环境风险隐患突出；翠都、沱鱼河、兴旺、诺拉等6家宾馆和部分餐馆产生的生活污水未经收集处理，直排周边低洼地以下渗方式消纳，臭气熏天；未建立化粪池清理转运机制，部分餐饮商户化粪池清运不及时，生活污水倾倒至雨水收集沟排入沱沱河”，第二条措施“格尔木市人民政府督促翠都、沱鱼河、兴旺、诺拉等6家宾馆和部分餐馆规范建设生活污水收集处置设施，规范生活污水及化粪池清理转运机制，确保餐厨垃圾、餐厨污水得到规范处置。对违法处置的商户依法依规进行查处”已完成整改，并经州第一核查验收销号组确认销号。

现将措施整改情况进行公示：一是2023年东城区通过实施格尔木市唐古拉山镇沱沱河垃圾填埋场维修改造项目，使生活垃圾填埋场接收垃圾、分区逐层填埋、覆土压实、除臭和消杀等得到规范作业。该项目于2024年12月17日通过竣工验收，2025年5月1日与格尔木城控公共事业管理服务有限公司签订三方运营管理合同正常运行管理。二是实施“格尔木市唐古拉山镇生活垃圾污染防治工程”，于2024年4月8日与格尔木城控公共事业管理服务有限公司签订三方运营管理合同正常运行管理。三是市委、市政府制发《沱沱河地区全域生态环境问题整改方案》，进一步有效提升了沱沱河地区生活垃圾收集处置水平。

公示时间：自公示之日起连续五个工作日内

受理部门：格尔木市生态环境保护委员会办公室

联系电话：0979-8432596

环保热线：12369

邮寄地址：格尔木市黄河中路18号